Назва закупівлі: Послуги з забезпечення авторизації інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр лікарських засобів» з безпеки Класифікатор та його відповідний код: 72220000-3 — Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 880 000,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 08 вересня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-08-010275-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічна специфікація

Послуги з забезпечення авторизації

інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр лікарських засобів»

Розділ І. Опис предмету закупівлі:

1.1. Кількість та загальні характеристики предмету закупівлі наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування: | Кількість | Одиниці |
| --- | --- | --- |
| Послуги з забезпечення авторизації інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр лікарських засобів» з безпеки | 1 | послуга |

Розділ ІІ Порядок проведення авторизації з безпеки

2.1. Авторизація з безпеки інформаційно-комунікаційної системи (далі – ІКС) проводиться з метою прийняття рішення щодо можливості функціонування (експлуатації) системи з урахуванням відповідності її вимогам законодавства, національним стандартам та нормативним документам у сферах технічного та криптографічного захисту інформації та кіберзахисту.

2.2. Авторизація з безпеки здійснюється такими етапами:

- розробка та затвердження для ІКС цільового профілю безпеки відповідно до базового профілю безпеки або галузевого профілю безпеки (за наявності);

- впровадження заходів щодо ІКС відповідно до цільового профілю безпеки;

- оцінювання реалізації цільового профілю безпеки;

- оформлення та надання Адміністрації Держспецзв’язку авторизаційного листа;

- внесення даних щодо авторизації до переліку авторизованих систем з безпеки.

2.3. Виконавцем мають бути надані наступні послуги:

- розробка та надання Замовнику на затвердження для системи цільового профілю безпеки відповідно до базового профілю безпеки або галузевого профілю безпеки (за наявності);

- супроводження впровадження заходів щодо ІКС відповідно до цільового профілю безпеки;

- організація оцінювання реалізації цільового профілю безпеки;

- супроводження оформлення та надання Адміністрації Держспецзв’язку авторизаційного листа.

2.4. Відповідність ІКС вимогам затвердженого цільового профілю безпеки, нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічного та захисту інформації має бути підтверджена за результатами оцінювання реалізації цільового профілю безпеки.

2.5. Виконавець на безоплатній основі здійснює організацію та супроводження оцінювання реалізації цільового профілю безпеки в ІКС, у тому числі, усунення недоліків, виявлених під час оцінювання.

2.5. Порядок захисту інформації в ІКС має регламентуватися такими нормативно-правовими актами та нормативними документами:

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2024 № 627 «Про реалізацію експериментального проекту з декларування відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах, створених з використанням профілів безпеки інформації».

Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 24.06.2024 № 317 «Про визначення Базового профілю безпеки інформації».

Закон України «Про інформацію».

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Закон України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах».

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури».

НД ТЗІ 3.6-006-24 Порядок вибору заходів захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом та не становить державної таємниці, для інформаційних систем.

НД ТЗІ 3.6-007-21 Порядок впровадження заходів захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом та не становить державної таємниці, для інформаційних систем.

Розділ ІІІ. Етапи авторизації ІКС з безпеки (перелік необхідних заходів)

Таблиця 2

| № з/п | Найменування | Результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовка системи до авторизації з безпеки |  |  |  |
| 1. | Розробка цільового профілю безпеки для ІКС | 1) Опис ІКС. 2) Процедура (методика) управління ризиками інформаційної безпеки. 3) План обробки ризиків інформаційної безпеки. 4) Розроблений цільовий профіль безпеки. 5) Акт категоріювання об’єктів інформаційної діяльності (за потреби). | 2 тижні з моменту підписання договору |
| 2. | Розробка техноробочого проекту та нормативно-розпорядчої документації | 1) Політики реалізації заходів захисту інформації. 2) Інструкції, що регламентують затверджені в цільовому профілі безпеки заходи захисту. 3) План захисту інформації. 4) Пояснювальна записка. | 2 тижні з моменту закінчення першого етапу |
| 3. | Розробка організаційно-розпорядчої та супровідної документації | 1) Наказ про призначення відповідальних посадових осіб. 2) Інші розпорядчі документи, передбачені техноробочим проектом та нормативно-розпорядчої документації. 3) Формуляр. 4) Регламентні журнали (журнали реєстрації заходів із забезпечення безпеки інформації). | 2 тижні з моменту закінчення другого етапу |
| 4. | Внутрішні випробування реалізації цільового профілю безпеки | Акт (протокол) внутрішніх випробувань реалізованих заходів захисту на відповідність цільовому профілю безпеки. | 2 тижні з моменту закінчення третього етапу |
| Організація оцінювання реалізації цільового профілю безпеки |  |  |  |
| 5. | Організація оцінювання реалізації цільового профілю безпеки | Звіт з оцінки реалізації цільового профілю безпеки. | 1 місяць з моменту закінчення четвертого етапу |
| 6. | Супроводження оформлення та надання Адміністрації Держспецзв’язку авторизаційного листа | Авторизаційний лист про проведення авторизації системи з безпеки | 1 тиждень з моменту закінчення п’ятого етапу |
| 7. | Супроводження внесення даних щодо авторизації до переліку авторизованих систем з безпеки | Внесення даних щодо авторизації до переліку авторизованих систем з безпеки. | див. примітку |

Примітка: Час супроводження процесу внесення даних щодо авторизації до переліку авторизованих систем з безпеки в Адміністрації Держспецзв’язку не входить до вказаного в Договорі строку надання послуг.